PROJECT PLAN

演劇思考ワークショップ

自動カリキュラム生成ツール

Theater Thinking Workshop — Curriculum Generator

作成日：2026年3月21日

ステータス：プロトタイプ完成 → ブラッシュアップフェーズ

# 1. プロジェクト概要

参加者の人数・目的・レベル・時間を入力するだけで、演劇ワークショップのカリキュラムを自動で組み立てるWebアプリケーションを開発・公開する。

| プロジェクト名 | 演劇思考ワークショップ カリキュラム生成ツール |
| --- | --- |
| コンセプト | 演劇思考 × テクノロジーで、ワークショップ設計を民主化する |
| ターゲット | ① 自分自身（ワークショップ準備の効率化） ② 潜在クライアント（営業ツールとして体験提供） ③ noteフォロワー（独自ポジションの訴求） |
| 提供形態 | 独立したWebページとして公開（Vercel等で無料ホスティング） |
| 技術スタック | React + Vercel（フロントエンドのみ、サーバー不要） |
| 現在のステータス | プロトタイプ完成（約30種類のエクササイズ内蔵） |

# 2. プロジェクトのゴール

### 短期ゴール（1〜2週間）

• ツールの完成度を上げて公開可能な状態にする

• Vercelにデプロイし、URLを取得する

• noteの記事と連携させる

### 中期ゴール（1〜2ヶ月）

• オリジナルのエクササイズメニューを充実させる

• Claude API連携でAI生成カリキュラム機能を追加

• ユーザーフィードバックを元に改善

### 長期ゴール（3ヶ月〜）

• ワークショップ予約・問い合わせ導線を統合

• 有料版（PDF出力、詳細カリキュラム生成）の検討

• 「演劇思考」ブランドの他ツールへの展開

# 3. 機能一覧と優先度

| 機能 | 優先度 | ステータス | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条件入力（人数・目的・レベル・時間） | ★★★ | ✅ 完了 | プロトタイプに実装済み |
| カリキュラム自動生成 | ★★★ | ✅ 完了 | 約30種のエクササイズで動作 |
| タイムライン表示 | ★★★ | ✅ 完了 | 視覚的なタイムラインUI |
| 別パターン再生成 | ★★★ | ✅ 完了 | ランダム再生成機能 |
| オリジナルメニュー追加 | ★★★ | 📋 次対応 | あなたの経験を反映 |
| デザイン・ブランディング調整 | ★★☆ | 📋 次対応 | ロゴ・カラー・フォント |
| Webページとしてデプロイ | ★★★ | 📋 次対応 | Vercelで無料公開 |
| レスポンシブ対応（スマホ） | ★★☆ | 📋 次対応 | モバイル最適化 |
| Claude API連携（AI生成） | ★★☆ | 🔜 将来 | 条件に応じた高度なAI提案 |
| PDF出力機能 | ★☆☆ | 🔜 将来 | クライアント提出用 |
| 問い合わせ・予約フォーム連携 | ★☆☆ | 🔜 将来 | 営業導線の統合 |
| 多言語対応（英語） | ★☆☆ | 🔜 将来 | 海外展開の可能性 |

# 4. ロードマップ

| フェーズ | 期間 | タスク |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 コンテンツ強化 | Week 1 | • オリジナルエクササイズの棚卸し・追加 • Geminiでリサーチ（競合調査・トレンド把握） • エクササイズの説明文・効果をブラッシュアップ • カテゴリの追加・見直し |
| Phase 2 デザイン・公開 | Week 2 | • ブランディング調整（ロゴ・カラー・コピー） • レスポンシブ対応（スマホ表示最適化） • Vercelにデプロイ・URL取得 • 独自ドメイン設定（任意） |
| Phase 3 マーケティング | Week 3-4 | • noteに紹介記事を執筆・公開 • SNSでの告知・シェア • ワークショップ営業での活用開始 • ユーザーフィードバック収集 |
| Phase 4 機能拡張 | Month 2-3 | • Claude API連携（AIカリキュラム生成） • PDF出力機能の追加 • 問い合わせフォームの統合 • 分析・改善サイクルの確立 |

# 5. コスト見積もり

| 項目 | 費用 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ホスティング（Vercel） | 無料 | 個人プロジェクトは無料枠内 |
| 独自ドメイン（任意） | 約1,000〜2,000円/年 | .comや.jpなど |
| Claude Pro（開発用） | 利用中のプランに含む | バイブコーディングで開発 |
| Claude API（将来） | 従量課金 | AI生成機能追加時に発生 |
| Gemini API（将来） | 無料枠あり | リサーチ・補助機能用 |
| 合計（初期） | 0〜2,000円 | ドメイン取得の有無による |

# 6. マーケティング・活用戦略

## noteとの連携

• 「バイブコーディングで演劇ワークショップツールを作ってみた」記事 → 開発プロセス自体がコンテンツになる

• 「演劇思考とは？」記事の中でツールへのリンクを設置 → 体験型の導線

• ツールの使い方解説記事 → SEO効果＋信頼性の構築

## 営業ツールとしての活用

• 企業への提案時に「まずこちらでお試しください」とURLを送付

• 生成されたカリキュラムをベースに具体的な提案書を作成

• 「ここからさらにカスタマイズします」という形で付加価値を提示

## ブランディング効果

• 「演劇 × テクノロジー」という独自ポジションの可視化

• 「この人はただの演劇講師ではない」という差別化

• ツール自体がポートフォリオになる

# 7. 次のアクション

以下の順序で進めることを推奨します：

① オリジナルエクササイズの棚卸し — 普段のワークショップで使っているメニューをリストアップ

② Geminiでリサーチ — 競合の演劇ワークショップ事例、企業研修のトレンドを調査

③ Claudeでツール改善 — 収集した素材をもとにエクササイズを追加・ブラッシュアップ

④ デザイン調整 — ブランドカラー・コピーライティングの最終調整

⑤ デプロイ — GitHubアカウント作成 → Vercelで公開

⑥ note記事執筆 — 開発ストーリー＋ツール紹介記事を公開

演劇思考ワークショップ カリキュラム生成ツール — Project Plan v1.0